|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekthandbuch  Melodia  Version 1 | | PROJEKT- MEILENSTEINPLAN | | |  | |
| **PSP-Code** | **Meilenstein** | | **Basis- termine** | **Aktuelle Plantermine** | | **Ist Termine** |
| 1.1.1 | Projektstart | | 24.09.2025 |  | | 24.09.2025 |
| 1.1.2 | Projektplanung | | 24.09.2025 |  | | 24.09.2025 |
| 1.1.3 | Rollen und Aufgabenverteilung | | 24.09.2025 |  | | 24.09.2025 |
| 1.1.4 | Projektpläne erstellt | | 03.10.2025 |  | | 03.10.2025 |
| 1.2.1 | Mockup erstellt | | 08.10.2025 |  | | 08.10.2025 |
| 1.2.2 | Farbschema festgelegt | | 08.10.2025 |  | | 08.10.2025 |
| 1.3.1 | Technologische Architektur festgelegt | | 08.10.2025 |  | | 08.10.2025 |
| 1.1.5 | Zwischenstands-Präsentation | | 06.11.2025 |  | | 06.11.2025 |
| 1.4.1 | Backend getestet | | 05.12.2025 |  | | 05.12.2025 |
| 1.4.2 | Frontend getestet | | 05.12.2025 |  | | 05.12.2025 |
| 1.4.3 | Performance-Testing abgeschlossen | | 05.12.2025 |  | | 05.12.2025 |
| 1.4.4 | Bugfixing abgeschlossen | | 17.12.2025 |  | | 17.12.2025 |
| 1.3.2 | Backend abgeschlossen | | 17.12.2025 |  | | 17.12.2025 |
| 1.3.3 | Frontend abgeschlossen | | 17.12.2025 |  | | 17.12.2025 |
| 1.1.6 | Projektendpräsentation | | 19.12.2025 |  | | 19.12.2025 |